# МОДЕЛ УГОВОРА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПОСТОЈЕЋЕ ОГРАДЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ У ОЏАЦИМА

БРОЈ 404-1-23/2020

Сачињен дана _________________ године кoд Наручиоца број _____________________ у Оџацима између:

1.Општине Оџаци-Општинска управа општине Оџаци, ул. Кнез Михајлова бр. 24., Оџаци, матични број: 08327700, ПИБ: 101429168 коју заступа Начелник Oпштинске управе општине Оџаци дипл.прав. Недељко Вученовић (у даљем тексту: Наручилац ) са једне стране и

2.________________________________________________________________ул____________________________, матични број ____________ ПИБ ______________________, коју заступа овлашћено лице за потписивање уговора _________________________ (у даљем тексту: i радова).

Заједнички назив за потписнике овог Уговара је ,,Уговорне стране”.

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац у складу са  чланом  52. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, бр. 91/19), спровео поступка јавне набавке у отвореном поступку

- да је Наручилац дана ___________2020. године , објавио Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку број 404-1-23/2020 за РАДОВЕ НА ЗАМЕНИ ПОСТОЈЕЋЕ ОГРАДЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ У ОЏАЦИМА

- да је Наручилац у складу са чланом 146. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора, број: __________________ од _______________.   Године

- да је Извршилац услуге носилац заједничке понуде групе понуђача број_________, чији су чланови групе следећи:

1.)_____________________________из_____________________ул._________________ПИБ:___________________

матични број:____________________коју  заступа  директор___________________________________

2.)_____________________________из_____________________ул._________________ПИБ:___________________

матични број:____________________коју  заступа  директор___________________________________

3.)_____________________________из_____________________ул._________________ПИБ:___________________

матични број:____________________коју  заступа  директор____________________________________

(попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове групе понуђача према наведеном моделу уговора)

- да је група понуђача пре закључења овог уговора доставила Споразум о заједничком извршењу јавне набавке број_________ од _________ 2020. године, којим је прецизирана одговорност сваког понуђача из групе понуђача  за извршење уговора и која је саставни део овог уговора.

-да је Извођач радова  делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има:

1.)_____________________________из_____________________ул._________________ПИБ:___________________

матични број:____________________коју  заступа  директор___________________________________

активнсоти  из набавке   који  ће извршити ______________________________________ и ______% од укупне  вредности понуде.

2.)_____________________________из_____________________ул._________________ПИБ:___________________

матични број:____________________коју  заступа  директор___________________________________

активнсоти  из набавке   који  ће извршити ______________________________________ и ______% од укупне  вредности понуде.

(попуњава се само у случају  понуде са подизвођачем/има; навести све подизвођаче којима је поверено делимично извршење набавке).

Члан 2.

Предмет овог уговора је извођење радова РАДОВЕ НА ЗАМЕНИ ПОСТОЈЕЋЕ ОГРАДЕ И ПОСТАВЉАЊЕ НОВЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ У ОЏАЦИМА,,ПОЛЕТАРАЦ“Ж.Зрењанина бб.Oџаци у свему према изабраној понуди Извођача радова, број _____ од ________, која је саставни део овог уговора.

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за радове који су предмет овог Уговора износи:      ______________  динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од _________2020. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Наручилац није у обавези да изврши уплату целокупног износа из Уговора већ ће се извршити уплата према стварно изведеним радовима.

Количину стварно изведених радова констатоваће се у  грађевинској књизи.

Члан 4.

Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена из усвојене понуде Извођача радова у себи садржи:

- вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организаију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.  Уговорене јединичне цене важе и за вишкове, односно мањкове радова.

Уговорне стране сагласно утврђују да се вредност уговорених радова дефинише на бази следећих елемената: укупне уговорене цене за све описане радове и за све позиције радова садржане у Предмеру радова и техничкој спецификацији. Сматраће се да је Извођач радова прегледао и проверио градилиште, његову околину и ограничења и прикупио све расположиве информације, да је проценио обим и природу радова и материјала потребног за извођење и завршетак радова, прилазе до градилишта, смештај (који ће му можда бити потребан), постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале околности које су од утицаја за извођење радова, да се упознао у свему са обавезама које се односе на плаћање такса, пореза и осталих накнада које су прописане законом и другим прописима органа власти и управе, да је извршио увид у податке из катастра подземних инсталација–синхронплана, као и преглед комплетне конкурсне документације, тако да Извођач радова потврђује да је у потпуности упознат са напред наведеним и да радове може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и по уговореној цени. Сматраће се да је Извођач радова добио све информације које су сваком искусном Извођачу радова потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак радова.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеној окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге, количине изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде број ________од _________2020. године, и потписаном од стране Одгорног лица испред наручиоца ,  у року од 45 дана од дана примопредаје радова .

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља Одгорном лицу испред наручиоца који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Члан 6.

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од _________ (не дуже од 30 календарских дана) рачунајући од дана увођења у посао што се констатује у грађевинском дневнику, о чему се саставља и Записник о увођењу у посао. Датум завршетка свих радова се уписује у грађевински дневник.

Наручилац писмено обавештава Извођача радова о датуму увођења у посао. Извођач радова је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач радова то не учини, Наручилац ће му оставити накнадни рок од 10 дана  да започне радове, а уколико Извођач радова ни у накнадном року не започне радове Наручилац има право на раскид уговора, уз право на накнаду штете.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да предметни радови неће бити изведени у уговореном року, Наручилац радова има право да затражи од Извођач радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореном динамиком.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Члан 7.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача радова:

- у случају прекида радова који траје дуже од 5 (пет) дана, а није изазван кривицом Извођача радова;

-  у случају елементарних непогода (поплаве, земљотреса и сл.)

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу радова у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 8 (осам) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у писаној форми о томе постигну писмени споразум и закључе анекс уговора.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 8.

Обавезе Извођача радова су:

- да радове изведе  у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором, као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу радова;

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног Извршиоца радова, са одговарајућом лиценцом ИКС;

- уредно води документацију о реализацији радова (грађевински дневник и грађевинску књигу) и да их на време подноси Надзорном органу на оверу и обезбеђује доказ о квалитету изведених радова, уграђених материјала, елемената, инсталација и опреме;

- да пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави надзорном органу;

- да се строго придржава мера заштите  и безбедности на раду;

- да обезбеди складиштење својих материјала и сличног, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до примопредаје радова Наручиоцу радова;

- да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал;

- да отклони све недостатке по примедбама у остављеном року;

- да отклони све недостатке који се појаве у гарантном року;

- извођач радова је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и да поступи по свим примедбама Наручиоца и надзорног органа и да о свом трошку отклони примедбе;

- врши унутрашњу стручну контролу извршења у погледу квалитета и обима, а према правилима струке, важећим техничким прописима, стандардима, правилницима и упутствима прописаним од надлежног органа;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребних за извођење уговором преузетих радова;

- приликом извођења радова Извођач радова је дужан да омогући безбедно и несметано одвијање саобраћаја трајно, као и да у складу са законским прописима спроводи све прописане мере заштите на раду и да благовремено предузме мере за безбедност грађана, суседних објеката и околине;

- да прати задате рокове, услове и гаранције из усвојене Понуде Извођача радова која је саставни део овог Уговора;

- да сноси одговорност за квалитет уграђеног материјала и опреме;

- да уз окончану ситуацију Наручиоцу преко Одгорног лица испред наручиоца достави фотокопије листова грађевинског дневника за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији, оверене од стране Одгорног лица испред наручиоца;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за вршење примопредаје;

- да обезбеди грађевинске прикључке (електрични, водоводни, канализациони и др.) и да сноси трошкове утрошене електричне енергије, воде, канализације, ПТТ услуга, одношења смећа и слично од дана увођења у посао до примопредаје;

Члан 9.

Наручилац се обавезује да пре почетка увођења у посао именује Решењем Одгорно лице испред наручиоца и достави га Извођачу радова

Наручилац се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му сву неопходну документацију, као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши у складу са овим Уговором.

Члан 10.

Евентуалне примедбе и предлози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима Наручиоца и да отклони недостатке у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења уговора, Наручиоцу преда:

-СОПСТВЕНУ БЛАНКО МЕНИЦУ СА КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ОД СТРАНЕ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА издaту у висини од 10% од вредности закљученог уговорa без ПДВ-а (У даљем тексту: Бланко меница за добро извршење посла), сa роком вaжности минимум 10 (десет) дaнa дуже од дaтумa примопредаје радова. Бланко меница за добро извршење посла морa бити безусловна, плaтива нa први позив оригинал - у корист Општине Оџаци, Оџаци, Кнез Михајлова бр. 24 Матични број: 08327700,ПИБ:101429168, број рачуна: 840-84640-57 и сви елементи Бланко менице за добро извршење посла морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом. Уколико се током реализације уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, на захтев Наручиоца мора се продужити важност финансијског средства обезбеђења, према условима из конкурсне документације и уговора. Саставни део овог уговора су финансијска средства обезбеђења из овог члана.

Нaручилaц ће уновчити поднету Бланко меницу за добро извршење посла уколико Извођач радова не буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен уговором о јaвној нaбaвци. Наручилац ће вратити Бланко меницу за добро извршење посла Извођачу радова у року од 30 дана од дана испуњења уговорних обавеза. Финасијска средства обезбеђења које Извођач радова подноси Наручиоцу радова су:

1. Бланко сопствена меница регистрована код НБС, потписана и оверена од стране овлашћеног лица, које је уписано на картону  депонованих потписа лица овлашћених за заступање,

2. Као доказ да је меница регистрована код Народне банке Србије доставити одштампану старницу са сајта Народне банке Србије:  https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/rmo.html(Регистар меница и овлашћења Народне банке Србије) на којој се налази серијски број приложене менице

3. Попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

4. Копије картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање.

Средства обезбеђења не могу бити враћена Извођачу радова пре истека рока трајања за који су поднета.

Ако Извођач радова не достави Наручиоцу тражену Меницу у утврђеном року, Наручилац радова ће одустати од  уговора и закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје радова Наручиоцу достави:

- СОПСТВЕНУ БЛАНКО МЕНИЦУ СА КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ОД СТРАНЕ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ издaту у висини од 10% од вредности закљученог уговорa без ПДВ-а, сa роком вaжности најмање 60 дaнa дужим од гaрaнтног рокa. Финансијско средство обезбеђења морa бити безусловна, плaтива нa први позив- оригинал - у корист Општине Оџаци, Оџаци, Кнеза Михајлова бр. 24, Матични број: 08327700, ПИБ:101429168, број рачуна: 840-84640-57, и сви елементи менице морaју бити у потпуности усaглaшени сa конкурсном документaцијом (рокови, износ).

Потпис овлашћеног лица на меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима.

Финасијска средства обезбеђења које Извођач радова подноси Наручиоцу су:

1. Бланко сопствена меница регистрована код НБС, потписана и оверена од стране овлашћеног лица, које је уписано на картону  депонованих потписа лица овлашћених за заступање,

2. Као доказ да је меница регистрована код Народне банке Србије доставити одштампану старницу са сајта Народне банке Србије:  https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/rmo.html(Регистар меница и овлашћења Народне банке Србије) на којој се налази серијски број приложене менице

3. Попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

4. Копије картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање Средства обезбеђења не могу бити враћена Извршилац радова пре истека рока трајања за који су поднета.

Уколико се током реализације уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, на захтев Наручиоца мора се продужити важност финансијских средства обезбеђења, према условима из конкурсне документације и модела уговора. Саставни део овог уговора су финансијска средства обезбеђења из овог члана.

Наручилац радова ће активирати Бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року ако Извођач радова у примереном року од добијања рекламације не отклони захтеване недостатке.

Члан 12.

Извођач радова гарантује да су изведени радови на огради у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да нема мана које онемогућавају или умањују њену вредност или њену подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за изведене радове  __________(не може бити краћи од 24 месеца) од примопредаје исте  и пуштања у рад.

Уколико се појави одређени недостатак на предмеу јавне набавке, Наручилац ће у року од 24 сата од констатовања грешака у гарантном року, писменим путем или у случају хитности обавестити Извођача радова  о настанку грешке. Извођач  радова  је обавезан да у року не дужем од 24 сата отклони недостатке.

Наручилац испуњава своју обавезу обавештавања  даном  када рекламацију о недостатку пошаље на адресу Извпђача радова.

Извођач радова је дужан да ако у гарантом року дође до квара на предмету набавке, да исти поправи или замени новим без новчане надокнаде.

Уколико Извођач радова не поступи у року, Наручилац је овлашћен да за отклањање грешака ангажује друго физичко или правно лице, на терет Извођача радова, наплатом менице за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико средство обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из овог члана, Наручилац је овлашћен да од Извођач радова тражи накнаду штете до пуног износа трошкова.

Члан 13.

За опрему која је предмет набавке Извођач радова одговара за квалитет извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

Извођач радова је обавезан да изведе радове у складу са важећим прописима и мерама и у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца радова.

Члан 14.

У случају настанка вишка или мањка радова Наручилац ће дозволити одступање по појединачним позицијама до 5% од количине из предмера радова, а до висине уговорене вредности.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем непредвиђених  и додатних радова који се нису могли предвидети пре почетка извођења радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести Наручиоца. Наручилац ће након писменог пријема обавештења Извођача радова поступити у складу са Законом о јавним набавкама.

Члан 15.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 30 радних дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама Надзорног органа.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу  преда пројекат изведеног стања.

Члан 16.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће одредбе Законом о путевима и Законом о облигационим односима.

Члан 17.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________2019. године

Члан 18.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, спор ће се решити пред стварно и месно надлежним Судом према седишту Наручиоца.

Члан 19.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерка, од којих 2 (два) за Наручиоца радова, 2 (два) за Извођача радова.

Члан 20.

Овај уговор  ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од уговорних страна уколико га не потпишу истовремено.

За извођача радова                                                                 За наручиоца радова

__________________________                                         ___________________________

дипл.правник Недељко Вученовић