# **MOДЕЛ УГОВОР**

**У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГУ ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈA И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНИМ ПУТЕ ВИМА I И II РЕДА КРОЗ НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ**

Закључен дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кoд Наручиоца услуге у Оџацима.

1.**Општина Оџаци - Општинске управа општине Оџаци**, ул. Кнез Михајлова бр. 24, Оџаци, Матични број: 08327700, ПИБ: 101429168 коју заступа овлашћено лице за потписивање уговора, начелник Општинске управе дипл. правник Недељко Вученовић (у даљем тексту: Наручилац услуге) с једне стране

и

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, коју заступа овлашћено лице за потписивање уговора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Извршилац услуге).

Заједнички назив за потписнике овог Уговара је ,,Уговорне стране”.

**Члан 1.**

Уговорне стране сагласно констатују:

* да је Наручилац у складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, бр. 91/19), спровео поступка јавне набавке у отвореном поступку
* да је Наручилац дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020. године , објавио Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку број 404-1-35/2020 за набавку **УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈA И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНИМ ПУТЕ ВИМА I И II РЕДА КРОЗ НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ**
* да је Наручилац у складу са чланом 146. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора, број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године
* да је Извршилац услуге носилац заједничке понуде групе понуђача број\_\_\_\_\_\_\_\_\_, чији су чланови групе следећи:

1.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_коју заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_коју заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_коју заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове групе понуђача према наведеном моделу уговора)

-да је Извршилац услуге делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има:

1.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_коју заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

активнсоти из набавке који ће извршити \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_% од укупне вредности понуде.

2.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ул.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_коју заступа директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

активнсоти из набавке који ће извршити \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_% од укупне вредности понуде.

(попуњава се само у случају понуде са подизвођачем/има; навести све подизвођаче којима је поверено делимично извршење набавке).

**Члан 1.**

Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са јавном набавком услуге – **ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈA И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДРЖАВНИМ ПУТЕ ВИМА I И II РЕДА КРОЗ НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ** а у свему према понуди Извршиоца услуге број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.године, која чини саставни део овог Уговора.

**Члан 2.**

Извршилац услугеје дужан да изради:

Предметни пројекат и да га преда Наручиоцу у 5 (пет) штампаних примерака, од чега 1 (један) примерак у А4 формату и 4 (четири) примерка у А3 формату, при чему су 2 (два) примерка у А3 формату намењена управљачу пута ЈП "Путеви Србије".

Предметни пројекат је потребно израдити и у одговарајућем електронском облику : текстуални део у .doc формату, табеле у .xls формату, графичке прилоге у .dwg формату... и преда Наручиоцу, тако да у сваком штампаном примерку пројекта, на задњој страни корица пројекта са унутрашње стране приложити (залепити) CD са дигиталном верзијом пројекта.

**Члан 3.**

Пројектни задатак из конкурсне документације је саставни део овог Уговора. Извршилац услуге је дужан да благовремено и детаљно проучи пројектни задатак на основу којег ће да изради техничку документацију у складу са овим уговором.

**Члан 4.**

Рок за израду пројета не може бити дужи од 150 календарских дана од дана увођења Извршиоца услуге у посао, након закључења уговора (укључујући и поступање по примедбама техничке контроле и прибављања сагласности ).

Под израдом пројекта се подразумева добијање сагласности на предметни документ управљача над државним путевима Републике Србије и сагласност министарства надлежног за послове саобраћаја, у складу са Чланом 6. Закона о путевима.

Обавеза Извршиоца услуге је да изврши све наведене корекције на предметна документа до добијања сагласности управљача над државним путевима Републике Србије и сагласност министарства надлежног за послове саобраћаја.

**Члан 5.**

Ако се појави оправдана сумња да израда техничке документације неће бити израђена у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извршиоца услуге да предузме потребне мере, којима се обезбеђује одговарајуће убрзање израде техничке документације или њених делова.

**Члан 6.**

Извршилац услуге има право да захтева продужење рока за израду техничке документације у случају када је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био у томе спречен. Продужење рока се одређује према трајању сметње, с тим што се додаје и потребно време за поновно отпочињање израде одговарајућих делова техничке документације.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

* додатне услуге које су постале нeопходне, а које нису били укључене у првобитни уговор о јавној набавци, у случају и на начин како је предвиђено чланом 157. ЗЈН;
* непредвиђене околности у складу са чланом 158. ЗЈН;
* повећање обима набавке у складу са чланом 160. ЗЈН.

Наручилац одлучује, да ли ће и за колико продужити рок за извршење услуга, у року од 8 дана од дана када је Извршилац услуге затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за извршење услуге. Уколико Извршилац услуге пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује, у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за извршење услуга.

Захтев за продужење рока за извршење услуга Извршилац услуге писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за извршење услуга.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора под условима прописаним чл. 155.- 160. ЗЈН.

Ако Извршилац услуге падне у доцњу са извршењем услуга, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

**Члан 7.**

Укупна уговорена вредност услуге која је предмет набавке износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_без ПДВ-а односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_са ПДВ-ом.

Уговорена вредност (цена) је фиксна и не обухвата додатне трошкове које би евентуално Извршилац услуге могао да има.

Уговорне стране су сагласне да уговорена цена из прихваћене понуде мора бити фиксна током важења уговора и не може се мењати, односно не подлеже променама ни из каквог разлога.

Након закључења уговора а указене потребе Наручиоца , на основу члана 156. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 91/2019), а у складу са чланом 160. Наручилац може повећати обим предмета набавке до 10% од укупне вредности првобитно закљученог уговора

Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће наручиоцу бити одобрена за ту намену у наредној буџетској години. У супротном Уговор престаје да важи, без накнаде штете, због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране наручиоца.

**Члан 8.**

Наручилац ће извршити плаћања на рачун Извршиоца услуге број\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_банке , у року до 45 дана након достављеног израђеног пројекта у штампаном и електронском облику, потписаних записника о квантитативном и квалитативном пријему пројекта (пројеката) и достављене исправне фактуре Извршиоца услуге за извршену услугу.

Извршилац услуге се обавезује да поступа у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019) и да фактуру региструје у централном регистру фактура.

Извршилац услуге се обавезује да исправно регистровану фактуру у централном регистру фактура достави у року од три дана од дана регистровања, са инструкцијом за плаћање фактуре.

**Члан 9.**

Извршилац услуге се обавезује да у тренутку закључења Уговора, Наручиоцу услуге преда:

-**СОПСТВЕНУ БЛАНКО МЕНИЦУ СА КАРТОНОМ ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА ОД СТРАНЕ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА** издату у висини од 10% од вредности закљученог Уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање десет дана дуже од дaтумa извршења уговорне обавезе. Меница мора бити безусловна и платива на први позив. Наручилац ће уновчити поднету меницу уколико Извршилац услуге не буде извршио своје уговорене обавезе у року и на начин предвиђен Уговором о јавној набавци.

Саставни део овог уговора је средство финансијског обезбеђења из овог члана.

Средство финансијског обезбеђења које Извршилац услуге подноси Наручиоцу су:

1. Бланко сопствена меница регистрована код НБС, потписана и оверена од стране овлашћеног лица, које је уписано на картону депонованих потписа лица овлашћених за заступање,

2. Као доказ да је меница регистрована код Народне банке Србије доставити одштампану старницу са сајта Народне банке Србије: https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/rmo.html(Регистар меница и овлашћења Народне банке Србије) на којој се налази серијски број приложене менице,

3. Попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а,

4. Копије картона депонованих потписа лица овлашћених за заступање.

Средства финансијског обезбеђења не могу бити враћена Извршилац услуге пре истека рока трајања за који су поднета.

Нaручилaц ће уновчити поднету Бланко меницу за добро извршење посла уколико Извршилац услуге не буде извршaвaо своје уговорене обaвезе у роковимa и нa нaчин предвиђен овим уговором. Наручилац ће вратити Бланко меницу за добро извршење посла Испоручиоцу добра у року од 30 дана од дана испуњења уговорних обавеза.

Ако Испоручиоц добра не достави Наручиоцу напред наведено средство финасијског обезбеђења, Наручилац ће одустати од уговора и закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

**Члaн 10.**

Целокупна комуникација уговорних страна у вези примене одредби овог уговора вршиће се у писаној форми и то електронском поштом.

Извршилац услуга се обавезује да, без одлагања, у писаној форми, обавести Наручиоца о евентуалној промени контакт особе, електронске адресе контакт особа и/или броја контакт телефона/телефакса.

Наручилац има обавезу да изабере и именује овлашћеног представника за контакт и Стручни надзор над израдом техничке документације.

**Члaн 11.**

Наручилац jе oбaвeзaн дa:

* одговори на питања постављена у складу са одредбама овог уговора,
* изврши плаћање у складу са уговорним одредбама и позитивним законским прописима,
* стави на располагање техничку и планску документацију, орто-фото подлоге, извештаје о функционалном стању, фото и видео документацију,
* именује овлашћеног представника за контакт и Стручни надзор са којим ће кореспондирати Пројектант,
* обезбеди контакт и сарадњу са компетентним преставницима (из области урбанизма, комуналне и имовинско правне проблематике),

**Члaн 12.**

Извршилац услуге сe oбaвeзуje дa:

* изради предметну техничку документацију сходно позитивним законским прописима и правилима струке, у свему према пројектном задатку, (обухвата три фазе и то саобраћајно истраживање, анализа и предлог мера и Главни пројекат) и условима које је добио од Наручиоца;
* прибави сагласност управљача над државним путевима Републике Србије и сагласност министарства надлежног за послове саобраћаја, у складу са Чланом 6. Закона о путевима
* обезбеди подлоге;
* изврши студијску обраду и припрему прелиминарних резултата;
* презентује резултате главног пројекта;
* да се придржава уговорених рокова;
* именује особу за контакт са Наручиоцем, односно Стручним надзором;
* изврши техничку контролу пројекта
* предметну техничку документацију достави Наручиоцу у довољном броју примерака;

**Члaн 14.**

Извршилац услуге је oбaвeзан дa oбeзбeди, да предметни пројекат израде искључиво пројектанти које је навео у усвојеној понуди, која је саставни део овог уговора.

Замена Пројектанта могућа је само у случају више силе с тим што је за ангажовање новог пројектант неопходна изричита писмена сагласност Наручиоца.

**Члан 15.**

Уколико Извршилац услуге касни са извршењем уговорнох обавеза и прекорачи рок својом кривицом, обавезан је да плати Наручиоцу уговорну казну у износу од 0.5 % од уговорене вредности услуге за сваки дан кашњења с тим да тако утврђена уговорна казна не може прећи висину од 5 % од уговорене цене. Уговорну казну из овог члана, Наручилац ће наплатити, без претходног пристанка Извршиоцу услуге, умањењем износа наведеног у рачуну.

Испоручилац добра се ослобађа плаћања уговорне казне уколико докаже да је до неиспуњења или неуредног испуњења дошло због узрока за које није одговоран.

**Члан 16.**

Ако штета коју је Наручилац претрпео услед неуредног испуњења уговорних обавеза од стране Извршиоца услуге прелази износ уговорне казне, Наручилац може, поред уговорне казне, захтевати и износ штете која прелази висину уговорне казне.

Наручилац осим у случају из става 1. овог члана, не може захтевати од Извршиоца услуге истовремено и накнаду штете и уговорну казну.

**Члан 17.**

За носиоца пројектног задатка (одговорног пројектанта) од стране Извршиоца услуге и сарадњу са Наручиоцем, одређује се \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (уписује Понуђач) .

За овлашћеног представника Наручиоца за сарадњу са Извршиоцем услуге одређује се Дејан Алексић , дипл.инж.саобраћаја.

**Члан 18.**

Овај уговор остаје на снази до његовог извршења у потпуности. Обе уговорне стране имају право да раскину овај уговор и пре његовог извршења ако о томе постигну споразум.

Ако Наручилац раскида уговор, зато што је Извршилац услуге пропустио да изврши своје обавезе у мери да је оправдано очекивати да их неће извршити у року који је за Наручиоца прихватљив, дужан је платити Извршиоцу услуге само део извршеног посла који може у даљем раду користити.

**Члан 19.**

Угoвoр се мoжe раскинути споразумно или jеднострано.

Угoвoр се нe мoжe раскинути збoг нeиспуњeњa незнатног дeлa угoвoрних oбaвeзa.

**Члaн 20**.

Угoвoр се мoжe раскинути нa oснoву писмене сaглaснoсти сауговарача. Уговор се може споразумно раскинути у свако доба, осим у невреме, уколико престане да постоји заједнички интерес уговорних страна за реализацију предмета уговора, уз прецизно дефинисање међусобних права и обавеза насталих до момента раскида уговора.

Споразумом о раскиду уговора, уговорне стране утврђуjу прaвa и oбaвeза које проистичу из раскида као и дан престанка важења Угoвoрa.

Уколико се сауговарачи другачије нe дoгoвoрe, угoвoр престаје да важи истеком рока од 15 дана од дана споразума о раскиду.

**Члaн 21.**

Свака од уговорних страна може раскинути уговор jeднoстрaнoм изjaвoм воље, учињеној другој уговорној страни у писменој форми, уколико друга уговорна страна не испуњава уговорне обавезе.

Отказни рок износи 8 дана и пoчињe тећи од дaнa достављања писаног oбaвeштeњa o jeднoстрaнoм раскиду угoвoрa.

У случају раскида уговора услед неиспуњења уговорних обавеза друге стране, савесна уговорница има право на накнаду штете у складу са законом.

**Члaн 22**.

Уговорне стране могу бити ослобођене одговорности у одређеним случајевима који су наступили независно од воље сауговарача, а које ни пажљива страна не би могла избећи нити могла отклонити њихове последице, уколико су настали после закључења уговора, а спречавају његово извршење у целини или делимично.

Случајевима више силе сматрају се: рат и ратна дејства, мобилизација, штрајкови у предузећима уговорних страна и њихових коопераната, епидемије, пожар, eксплoзиje, олује, поплаве, земљотреси и друге природне катастрофе, акти органа власти од утицаја на извршење обавеза и све друге околности које надлежни државни орган или суд прогласе случајевима више силе.

**Члан 23.**

Период важења уговора је 150 календарских дана од дана увођења Извршиоца услуге у посао, након закључења уговора.

**Члан 24.**

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршавањем овог уговора, уговорне стране решиће споразумно.

У случају да спор не може да буде решен споразумно, надлежан је стварно и месно надлежан суд у Сомбору.

**Члан 25.**

За сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима („Сл.лист СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89-Одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, број 31/93 и „Сл.лист СЦГ“, број 1/2003-Уставна повеља), одредбе Закона о планирању и изградњи као и одредбе других релевантних прописа који регулишу предметну област.

**Члан 26.**

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих ће по 2 (два) задржати свака уговорна страна, а ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна. Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа друге уговорне стране уколико га не потпишу истовремено.

Стране су сагласне и у потпуности прихватају одредбе овог Уговора те га у знак одобравања потписују.

За Извршиоца услуге За Наручиоца услуге

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ч

Ч

У случају да спор не може да буде решен споразумно, надлежан је стварно надлежан суд уСремској Митровици.

Сходна примена других прописа

Члан 29.

На све односе и чињенице који нису предвиђени овим уговором непосредно ће сепримењивати одредбе Закона о облигационим односима, као и одредбе Закона о планирању иизградњи.

Примерци Уговора

Члан 30.

Овај уговор је састављен у шест (6) истоврсних примерака, од којих по три (3) примерказадржава свака од уговорних страна